# Model Dokumen Persiapan PBJ di Desa Melalui Penyedia

Nomor: […] Tanggal: […]

Untuk Pengadaan

[…….]

Desa: […]

Kabupaten/Kota: […] Tahun Anggaran […]

Catatan dalam penggunaan model dokumen persiapan pengadaan barang/jasa di Desa:

Kasi/Kaur dibantu oleh TPK melengkapi semua isian dalam model dokumen persiapan pengadaan barang/jasa di Desa ini sesuai dengan paket pekerjaan melalui penyedia yang akan dikerjakan di Desa setempat.

# Daftar Isi

- Daftar Isi	3

- Pengantar Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	4

  - Umum	4

  - Petunjuk Membaca Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa	4

  - Singkatan/Definisi	4

  - Dasar Hukum	5

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa	6

Bagian 1	Kegiatan Dalam Persiapan melalui Penyedia	6

Bagian 2	Contoh Dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK	7

Bagian 3	Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	9

Bagian 4	Contoh Gambar Rencana Kerja	10

Bagian 5	Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	11

Bagian 6	Format Surat Perintah Kerja (SPK)	12

Bagian 7	Rancangan Surat Perjanjian	17

- Pengantar Dokumen Persiapan

### Umum

Dokumen ini dapat diikuti oleh Desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang memiliki sumber anggaran dari APB Desa dan berdasarkan pada peraturan bupati/walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang berlaku di daerah masing-masing.

### Petunjuk Membaca Dokumen Persiapan melalui Penyedia Bagian 1 – Kegiatan Dalam Persiapan melalui Penyedia

Bagian ini berisi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kasi/Kaur/TPK serta dasar dalam penyusunan RAB Pengadaan.

### Bagian 2 – Contoh Dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK

Bagian ini berisi format dokumen yang digunakan pada saat menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).

### Bagian 3 – Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Bagian ini berisi contoh format jadwal pelaksanaan pekerjaan yang menjelaskan waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan akan dikerjakan hingga terselesaikannya pekerjaan. Tahapan kegiatan dapat dijabarkan sesuai kompleksitas pekerjaan.

### Bagian 4 – Contoh Gambar Rencana Kerja

Bagian ini berisi contoh dokumen rencana gambar pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan.

### Bagian 5 – Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Bagian ini berisi contoh format dokumen perhitungan harga perkiraan kegiatan/material/ peralatan yang disusun dengan memperhitungkan biaya angkut dan pajak.

### Bagian 6 – Format Surat Perintah Kerja (SPK)

Bagian ini berisi contoh format Surat Perintah Kerja (SPK) yang dapat digunakan untuk pengadaan dengan metode Permintaan Penawaran dan pengadaan jasa.

### Bagian 7 – Rancangan Surat Perjanjian

Bagian ini berisi contoh format surat perjanjian antara Kasi/Kaur dengan Penyedia dimana bentuk perikatan membutuhkan penjabaran yang lebih rinci antara hak dan kewajiban para pihak. Surat Perjanjian dapat digunakan untuk pengadaan dengan metode Lelang.

### Singkatan/Definisi

Dokumen ini berisi istilah/singkatan/definisi sebagai berikut:

Kepala Desa	: pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Kasi/Kaur	: Kepala Seksi/Kepala Urusan

### Tim Pelaksana Kegiatan

: yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur

Penyedia	: badan	usaha	atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran

RAB	: Rencana Anggaran dan Biaya

### Harga Perkiraan Sendiri

Kerangka Acuan Kerja

: yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola berdasarkan RAB pada DPA

: yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh Kasi/Kaur untuk menjelaskan tujuan dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

### Dasar Hukum

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

# Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

### Bagian 1	Kegiatan Dalam Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

- Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan melalui Penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari:

  - Spesifikasi teknis/KAK (jika diperlukan);

  - Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

  - Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

  - HPS;

  - SPK (apabila diperlukan); dan

  - Rancangan surat perjanjian (apabila diperlukan).

- Dalam menyusun dan menetapkan HPS, Kasi/Kaur menggunakan data dan informasi yang bersumber dari:

  - Harga pasar di Desa setempat;

  - Harga pasar di Desa terdekat dari Desa setempat;

  - Harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa setempat; dan/atau

  - Informasi harga barang/jasa yang ada pada katalog.

- Dalam hal pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK, Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

### Bagian 2	Contoh Dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK

Spesifikasi Teknis Paket Pengadaan 	 Desa

Tahun

| No | Deskripsi Barang/Jasa | Volume | Satuan | Spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |

### Kepala Seksi/Kepala Urusan* Bidang

*) pilih salah satu

## ttd

### (Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian

| No. | Uraian |
| --- | --- |
| 1 | Kolom a diisi dengan nomor urut |
| 2 | Kolom b diisi dengan uraian kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan. Misal: - Pekerjaan konstruksi: Pondasi, Atap, Dinding, kualifikasi sumber daya manusia dan lain-lain - Meja kantor, kursi, lemari arsip, dsb |
| 3 | Kolom c dengan keluaran jumlah volume |
| 4 | Kolom d diisi dengan satuan volume. Misal: unit, rim, set, lusin, m2, m3 |
| 5 | Kolom e diisi dengan spesifikasi atau informasi kriteria yang dibutuhkan dari uraian/material/bahan/dimensi. Misal: - Pekerjaan konstruksi: Batu kali, Kayu 5/7 kelas II, Batu Belah 15/20 - Barang: dimensi, jenis bahan |

### Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Paket Pengadaan 		 Desa 	 Tahun

| Uraian Pendahuluan |  |
| --- | --- |
| 1. Latar Belakang | (diisi dengan latar belakang perlunya pekerjaan dilaksanakan) |
| 2. Maksud dan Tujuan | Maksud: (diisi dengan maksud dilaksanakannya pekerjaan) Tujuan: (diisi dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini, biasanya berhubungan dengan pembangunan desa) |
| 3. Sasaran/Output | (diisi dengan hasil akhir dari pekerjaan disertai dengan satuan. Contoh: 1 (satu) bangunan saung pertemuan) |
| 4. Lokasi Pekerjaan | (diisi nama jalan, tempat, atau posisi pekerjaan dilakukan) |
| 5. Sumber Pendanaan | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: (diisi dengan informasi sumber pendanaan kegiatan yang dapat berasal dari APBDesa/ADD/DD/anggaran lain yang sah) |
| 6. Nilai Pekerjaan | Rp ( ) (diisi dengan total Rupiah pelaksanaan pekerjaan, nominal dan terbilang) |
| 7. Kode Rekening | - - (diisi kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) |
| 8. Kasi/Kaur | Nama : Bidang : (diisi nama Kasi/Kaur dan nama bidang yang dijabat oleh Kasi/Kaur penanggung jawab kegiatan) |
| 9. TPK | Ketua : Sekretaris : Anggota : 1. 2. 3. (diisi dengan keanggotaan TPK sesuai dengan SK pengangkatan TPK oleh Kepala Desa) |
| 10.Lingkup Pekerjaan | (diisi dengan komponen, tahapan pekerjaan) |
| 11.Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan) | (diisi dengan spesifikasi sumber daya yang dibutuhkan: SDM, material/bahan, peralatan yang dibutuhkan) |
| 12.Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Kasi/Kaur | (diisi dengan peralatan, material, personel dan fasilitas yang tercatat/dikuasai desa yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini) |
| 13.Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan | Pengadaan ini dilaksanakan selama hari kalender/bulan. (diisi dengan jumlah hari yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan) |

| 14.Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | Pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal (bentuk tabel) (diisi dengan tahapan kegiatan, volume/durasi waktu yang dibutuhkan per tahapan kegiatan, satuan waktu/keterangan) |
| --- | --- |
| Laporan |  |
| 15.Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan | Laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ( ) *hari/bulan sejak pekerjaan dimulai sebanyak laporan. *pilih salah satu (diisi dengan penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan. Misalnya: pada pekerjaan konstruksi: laporan pembangunan pondasi bangunan pada pengadaan jasa: laporan tanggapan KAK, hasil studi awal) |
| 16.Laporan pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% | Laporan pelaksanaan pengadaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ( ) *hari/bulan sejak selesainya pekerjaan 100% sebanyak laporan. *pilih salah satu (diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan pengadaan yang telah selesai) |

### Kepala Seksi/Kepala Urusan* Bidang

*) pilih salah satu

## ttd

### (Nama Lengkap)

### Bagian 3	Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN 	 DESA

| Nama Pekerjaan/ Kegiatan | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) | Waktu Pelaksanaan | Nilai Pekerjaan |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
|  |  | Jumlah waktu (hari/bulan) |  |
|  |  | (tanggal/bulan) sampai dengan (tanggal/bulan) tahun |  |

Kasi/Kaur 	, Desa

tanda tangan, nama lengkap

### Bagian 4	Contoh Gambar Rencana Kerja (apabila diperlukan)

Skala 1 :

### Kepala Seksi/Kepala Urusan* Bidang

*) pilih salah satu

## ttd

### (Nama Lengkap)

Keterangan :

- Gambar Rencana Kerja diisi dengan gambaran konstruksi bangunan yang akan dilakukan. Misalnya dalam bentuk desain/arsitektur sederhana, sehingga pelaksana kegiatan mendapatkan gambaran bentuk bangunan yang akan dikerjakan.

- Gambar Rencana Kerja menggunakan skala dari bangunan yang sebenarnya sehingga perlu dimasukan ukuran bangunan, material yang digunakan dan komponen lain yang dituangkan dalam spesifikasi teknis.

### Bagian 5	Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Pekerjaan 			 Desa 	 Tahun

| No | Uraian Kegiatan/ Nama barang/jasa* | Spesifikasi | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Harga |  |  |  |  |  |  |
| PPN (%) |  |  |  |  |  |  |
| Total Harga |  |  |  |  |  |  |

*) pilih salah satu

### Kepala Seksi/Kepala Urusan* Bidang

*) pilih salah satu

## ttd

### (Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian:

| No | Uraian |
| --- | --- |
| 1 | Kolom a diisi dengan nomor urut |
| 2 | Kolom b diisi dengan uraian kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan. Misal: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Urug Tanah, Pekerjaan Finishing Barang: Nama barang, biaya tidak langsung seperti biaya angkut, biaya instalasi, biaya pengemasan (bila ada) |
| 3 | Kolom c diisi dengan detail spesifikasi atau informasi kriteria yang dibutuhkan dari pekerjaan kegiatan. Misal: Kayu 5/7 kelas II, Batu Belah 15/20, Windows OS 256Gb |
| 4 | Kolom d diisi dengan volume uraian kegiatan yang dibutuhkan |
| 5 | Kolom e diisi dengan satuan unit volume kegiatan |
| 6 | Kolom f diisi dengan perkiraan harga satuan (rupiah) termasuk keuntungan penyedia |
| 7 | Kolom g diisi dengan hasil dari perhitungan volume × harga satuan dalam rupiah |

### Bagian 6	Format Surat Perintah Kerja (SPK)

## [Kop Surat Kasi/Kaur]

| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | NOMOR DAN TANGGAL SPK : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama PKA: |  |  |  |  |
| Nama Penyedia: |  |  |  |  |
| PAKET PENGADAAN: | NOMOR SURAT UNDANGAN PERMINTAAN PENAWARAN: TANGGAL SURAT UNDANGAN PERMINTAAN PENAWARAN: |  | PENGADAAN PENGADAAN | MELALUI MELALUI |
|  | NOMOR BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG: TANGGAL BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG: |  |  |  |
| SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan “dibebankan atas APBDes Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan |  |  |  |  |
| Nilai Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp ( rupiah). |  |  |  |  |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender |  |  |  |  |
| Untuk dan atas nama Desa Kasi/Kaur Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran |  | Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan/Pemasok/Toko* |  |  |
| [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,-)] |  | [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Kasi/Kaur maka rekatkan meterai Rp10.000,-)] |  |  |
| tanda tangan, nama lengkap |  | tanda tangan, nama lengkap |  |  |
| SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) - LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK. - HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. - BIAYA SPK - PKA membayarkan kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar nilai SPK; dan - Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya tidak langsung/overhead. |  |  |  |  |

- HAK KEPEMILIHAN

  - PKA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PKA. Jika diminta oleh PKA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak dan kepemilikan tersebut kepada PKA sesuai dengan hukum yang berlaku.

  - Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan dan disediakan oleh PKA tetap pada PKA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PKA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

- CACAT MUTU

PKA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PKA dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PKA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

- PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang sah dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

- PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

- JADWAL

  - SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.

  - Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK ini.

  - Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

  - Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PKA, maka PKA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas dengan adendum SPK.

- PENANGGUNGAN DAN RISIKO

  - Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PKA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PKA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PKA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

    - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

    - cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

    - kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

  - Terhitung sejak tanggal awal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PKA.

  - Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

- PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PKA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PKA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- LAPORAN HASIL PEKERJAAN

  - Pemeriksaan pekerjaan dilakukan oleh PKA selama pelaksanaan kegiatan terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

  - Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

  - Laporan harian berisi:

    - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

    - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

    - jenis dan jumlah pekerjaan yang dilaksanakan;

    - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

    - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

  - Laporan harian dibuat oleh penyedia.

  - Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian yang berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

  - Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan yang berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

  - Untuk rekaman kegiatan pelaksanaan konstruksi, PKA atau pihak yang didelegasikan oleh PKA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi kegiatan.

- WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

  - Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.

  - Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

  - Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PKA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

  - Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

- SERAH TERIMA PEKERJAAN

  - Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PKA untuk menyerahkan pekerjaan.

  - Sebelum melakukan serah terima, PKA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

  - PKA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

  - Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PKA.

  - PKA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

  - Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

- PERUBAHAN SPK

  - SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

  - Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

    - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

    - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

    - mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

    - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

  - Untuk kepentingan perubahan SPK, PKA dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- PERISTIWA KOMPENSASI

  - Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

    - PKA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

    - PKA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

    - ketentuan lain dalam SPK.

  - Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PKA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

  - Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan penyedia kepada PKA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- PERPANJANGAN WAKTU

Jika terjadi peristiwa diluar kendali penyedia sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PKA berdasarkan pertimbangan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.

- PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

  - Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

  - Dalam hal SPK dihentikan, PKA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

    - biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PKA, dan selanjutnya menjadi hak milik PKA;

    - biaya langsung demobilisasi personel.

  - Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PKA atau pihak penyedia.

  - Pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

    - penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan;

    - penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

    - penyedia tanpa persetujuan PKA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

    - penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tanpa persetujuan PKA;

    - penyedia berada dalam masa pailit;

    - PKA memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

    - PKA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

  - Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

    - sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh Penyedia; dan/atau

    - penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada);

  - Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PKA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PKA dikenakan sanksi berdasarkan beraturan perundang-undangan.

- PEMBAYARAN

  - Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dilakukan oleh PKA, dengan ketentuan:

    - penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

    - pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];

    - pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak

  - pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

  - PKA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan.

  - Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PKA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

- DENDA

  - Apabila penyedia wanprestasi dikarenakan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai SPK, maka kepada penyedia dikenakan denda untuk setiap hari

keterlambatan sebesar ... (...) [contoh: 1‰] dari nilai pekerjaan/bagian pekerjaan apabila bagian pekerjaan yang sudah selesai dapat dimanfaatkan* (pilih salah satu) diluar PPN.

b. PKA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi kerja penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PKA dan Penyedia dalam pengadaan, maka terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa atau dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

### Bagian 7	Rancangan Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Pekerjaan 	 Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Desa 			 Kecamatan 	Kabupaten 	, pada hari 		tanggal 	bulan 		tahun 	[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], antara 	 selaku Kasi/Kaur* 	 yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, bertindak untuk dan atas nama Desa 	Kecamatan 		yang berkedudukan di 		selanjutnya disebut “PKA” dan 						 selaku Pimpinan/Pemilik* Perusahaan/Pemasok/Toko* 		 yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan/Pemasok/Toko* 		 yang berkedudukan di 					, selanjutnya disebut “Penyedia”.

PKA dan Penyedia sesuai dengan kewenangannya masing-masing bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang    lingkup    pekerjaan    dari    Surat    Perjanjian    ini    adalah

## [diisi dengan nama pekerjaan yang akan dilakukan, contoh: Pengadaan laptop/pengadaan bahan material/peralatan untuk pembangunan jalan desa] dengan spesifikasi 			.

- Nilai Pekerjaan

Total nilai pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan jumlah dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam hasil negosiasi adalah sebesar Rp 	 (	 rupiah). Pembayaran untuk pekerjaan  ini  melalui  rekening  Bank   Cabang   nomor  rekening

atas	nama	pimpinan/pemilik*	Perusahaan/Pemasok/Toko*

.

- Hak dan Kewajiban baik PKA dan Penyedia dinyatakan dalam Surat Perjanjian ini meliputi khususnya:

  - PKA mempunyai hak dan kewajiban:

    - Meminta laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

    - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

    - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana (contoh: tempat pertemuan, tempat penyimpanan peralatan, perizinan, dll) yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian;

    - Membayar sesuai dengan nilai pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

  - Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:

    - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada PKA;

    - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian;

    - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PKA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian;

    - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian;

    - Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh butir-butir pekerjaan secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rincian pekerjaan dalam Surat Perjanjian;

    - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PKA;

    - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Masa pelaksanaan pekerjaan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian dan Penyedia sanggup menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama

(	) hari kalender terhitung sejak terbitnya Surat Perjanjian.

- Tata Cara Pembayaran

  - Pembayaran dilaksanakan secara sekaligus/termin/berkala* sesuai kemajuan pekerjaan.

  - PKA membayar kepada Penyedia sebesar Rp	 (	 rupiah) setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan huruf a.

  - Pembayaran atas prestasi pekerjaan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan setelah Kasi/Kaur melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kegiatan Penyedia dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Garansi/Jaminan

  - Penyedia memberikan garansi terhadap seluruh barang/bahan* yang diserahkan dengan masa garansi selama 	(	) bulan sejak barang/bahan* tersebut diserahkan.

  - Garansi terhadap kerusakan barang/bahan*      tidak berlaku apabila:

    - Diluar masa garansi

    - Kerusakan yang diakibatkan oleh:

      - Kesalahan dan/atau kelalaian penggunaan

      - Penyimpanan yang tidak sesuai dengan ketentuan

      - Penggunaan suku cadang dan sistem operasi tidak resmi

      - Suhu atau tekanan luar

  - Jaminan Pemeliharaan (untuk pekerjaan konstruksi)

    - Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan.

    - Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima akhir.

- Ketentuan Keadaan Kahar

  - Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar tidak terbatas pada:

    - Bencana alam;

    - Bencana non alam;

    - Bencana sosial;

    - Pemogokan;

    - Kebakaran; dan/atau

    - Kondisi cuaca ekstrim.

  - Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PKA secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

  - Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

- Sanksi dan Denda Keterlambatan

  - Sanksi

    - Penyedia dapat diberikan Sanksi berupa peringatan/teguran tertulis; gugatan secara perdata; dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:

      - Berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

      - Mengundurkan diri dari pelaksanaan Surat Perjanjian dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau

      - Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian.

    - Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai Penyedia.

  - Denda Keterlambatan

Apabila penyedia wanprestasi dikarenakan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian, maka kepada penyedia dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar ... (...) [contoh: 1‰] (satu perseribu) dari nilai pekerjaan/bagian pekerjaan apabila bagian pekerjaan yang sudah selesai dapat dimanfaatkan* (pilih salah satu) diluar PPN.

- Pemutusan Surat Perjanjian

Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila:

  - Penyedia dianggap tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal selesainya pekerjaan;

  - Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal selesainya pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

  - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur; atau

  - Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

- Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antara PKA dan Penyedia dalam Pengadaan, maka terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala desa atau dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PKA dan Penyedia pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal Surat Perjanjian dalam rangkap  (  ), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PKA dan Penyedia.

Untuk dan atas nama Desa

Kasi/Kaur 	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran

## [tanda tangan dan cap sekretariat Desa]

[nama lengkap], [jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan/Pemasok/Toko*

## [tanda tangan dan cap (apabila ada)]

[nama lengkap], [jabatan]

Catatan:

- Surat Perjanjian dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pelaksana Kegiatan Anggaran diserahkan untuk Penyedia; dan

- Surat Perjanjian dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pelaksana Kegiatan Anggaran.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd SARAH SADIQA